TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC — CMC UNIVERSITY
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---------------------------------

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (SE)

ĐỀ TÀI:
"HỆ THỐNG HỌC TẬP THÔNG MINH 3TG (3TG STUDY AI)
TÍCH HỢP GAMIFICATION VÀ KẾT NỐI HỆ SINH THÁI CỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC IU CMCU"

| Giảng viên hướng dẫn: | ThS. Vân Anh |
| --- | --- |
| Nhóm thực hiện: | TONE PINK |
| Sinh viên phụ trách (Lead): | Lê Văn An — Fullstack, Kiến trúc Cloudflare & Desktop Lead |
| Thành viên dự án: | Nguyễn Như Quỳnh — Frontend Lead, UI/UX Designer & Slide Lead |
| Thành viên dự án: | Nguyễn Tú — Database Engineer, Mạng xã hội & QA Lead |

Hà Nội, Tháng 10 Năm 2026

# LỜI CẢM ƠN

Nhóm thực hiện dự án TONE PINK xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cô ThS. Vân Anh, giảng viên phụ trách học phần Công nghệ phần mềm. Trong suốt thời gian thực hiện đồ án, sự hướng dẫn nhiệt tình, những định hướng kiến trúc chuẩn mực và các góp ý xác đáng của cô đã giúp nhóm hiểu rõ quy trình vận hành Agile/Scrum thực tế, kỹ thuật kiểm thử phần mềm cũng như cách thức hoàn thiện một sản phẩm hoàn chỉnh có thể ứng dụng trực tiếp vào môi trường học thuật của sinh viên Đại học CMC.

Dự án 3TG Study AI được nhóm đầu tư xây dựng nghiêm túc từ những dòng mã đầu tiên: từ thiết kế CSDL chuẩn hóa 3NF, mô hình Serverless Cloudflare hiệu năng cao, cơ chế Gamification uốn lượn phong cách Duolingo, cho đến việc kết nối thực tế với cổng trường IU CMCU (iu.cmcu.edu.vn) và đóng gói Desktop hoàn chỉnh v9.9.9. Nhóm TONE PINK xin kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục truyền cảm hứng nghiên cứu công nghệ tới các thế hệ sinh viên.

📌 TỔNG QUAN HỒ SƠ DỰ ÁN 3TG STUDY AI: • Tên phần mềm: 3TG — Học Vui Mỗi Ngày (Phiên bản phát hành v9.9.9) • Repository GitHub: https://github.com/Anniehatani/appstudyAI • Quy mô quản lý: 3 Sprint hoàn chỉnh, 27 Issues nghiệm thu 100%, 3 Milestones • Nền tảng công nghệ: Cloudflare Worker, D1 Database, R2 Storage, Electron 45, SQLite Replica • Bộ cài đặt Windows: 3TG Học Vui Mỗi Ngày Setup 9.9.9.exe (~111 MB) & Bản Portable

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI & BÀI TOÁN THỰC TIỄN

## 1.1. Bối cảnh thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài

Trong môi trường đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học hiện nay, đặc biệt là tại Đại học Quốc tế CMC (IU CMCU), sinh viên phải đối mặt với khối lượng kiến thức đồ sộ của ngành Công nghệ thông tin cùng áp lực duy trì chỉ số GPA tích lũy. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến truyền thống hiện còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế:

1. Giao diện tra cứu điểm số khô khan, thiếu tính trực quan và không đưa ra định hướng cải thiện điểm cho từng môn.

2. Quá trình ôn luyện lý thuyết và làm bài tập trắc nghiệm dễ gây nhàm chán do thiếu tính tương tác và yếu tố khích lệ (Gamification).

3. Chưa có sự kết nối giữa dữ liệu kết quả học tập thật từ nhà trường với các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) để cố vấn kế hoạch học tập cá nhân hóa.

4. Sinh viên thiếu môi trường trao đổi học thuật nội bộ thuận tiện, tương tác thời gian thực giữa các bạn học cùng trường.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu và giải pháp phần mềm 3TG

Xuất phát từ các bài toán thực tiễn trên, nhóm TONE PINK đã đề xuất và hiện thực hóa phần mềm '3TG — Học Vui Mỗi Ngày'. Phần mềm hướng tới 4 mục tiêu đột phá:

• Game hóa trải nghiệm học tập (Gamification): Áp dụng triết lý học tập của Duolingo với cây bài học uốn lượn, hệ thống năng lượng Trái tim, điểm thưởng XP, Đá quý, chuỗi ngày học Streak và linh vật Mascot Thỏ Bảy Màu.

• Kết nối tự động Cổng trường IU CMCU: Tích hợp đăng nhập 1-Click thông qua Microsoft Office 365 trường cấp, tự động bóc tách bảng điểm toàn khóa và lịch học 6 tuần mà không yêu cầu sinh viên copy cookie thủ công.

• Trợ lý 3TG AI thông minh: Phân tích ma trận điểm thi, tính toán GPA thang 10 & 4, phát hiện các 'hòn đá tảng' kéo điểm và đưa ra lộ trình đạt Target GPA với cẩm nang ôn thi thực chiến theo phong cách gõ chữ Typewriter mượt mà.

• Đóng gói ứng dụng Desktop hiệu năng cao: Ứng dụng Desktop chạy độc lập trên Windows, hỗ trợ bộ cài đặt Setup và Portable, tích hợp SQLite offline replica và tối ưu hóa mở tức thì chỉ trong 1 - 2 giây.

## 1.3. Phân công vai trò thành viên nhóm TONE PINK

| STT | Họ và tên | Tài khoản GitHub | Vai trò và trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lê Văn An (Lead) | @Anniehatani | Quản lý tiến độ dự án, Thiết kế kiến trúc Serverless Cloudflare D1/Worker, Tích hợp SSO 1-Click Cổng trường IU, Trợ lý 3TG AI, Đóng gói Desktop Electron v9.9.9 và Tối ưu mở nhanh 1-2s ASAR. |
| 2 | Nguyễn Như Quỳnh | @nguyennhuuquynhh07-07 | Phụ trách Frontend & Giao diện người dùng, Thiết kế Mascot Thỏ Bảy Màu động, Giao diện Cây bài học Duolingo, Khung avatar động, Chế độ tối Midnight Velvet và Soạn thảo Slide thuyết trình PowerPoint. |
| 3 | Nguyễn Tú | @tus-sud | Thiết kế mô hình CSDL quan hệ chuẩn 3NF, Xây dựng hệ thống Mạng xã hội & Chat 1-1 realtime, Thuật toán tính toán GPA thang 10 & 4, Phân quyền bảo mật API chống vượt quyền và Kiểm thử toàn diện E2E Testing. |

# CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN SCRUM VÀ PHÂN CHIA 3 SPRINT

## 2.1. Quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum

Nhóm TONE PINK áp dụng mô hình Scrum kết hợp bảng Kanban để quản lý luồng công việc xuyên suốt vòng đời phát triển phần mềm. Mỗi Sprint được tổ chức bài bản từ khâu lập kế hoạch (Sprint Planning), thực thi hàng ngày (Daily Standup), đến rà soát nghiệm thu (Sprint Review) và cải tiến quy trình (Retrospective). Dự án được phân chia thành 3 Sprint rõ ràng, bám sát các chuẩn mực đánh giá môn học của ThS. Vân Anh:

• Sprint 1 (Tuần 1 - 3): Nền tảng học tập & Core Gamification Duolingo — Xây dựng hạ tầng Cloudflare Serverless, CSDL quan hệ chuẩn 3NF, lộ trình bài học uốn lượn, màn hình trắc nghiệm, hệ thống Trái tim, XP, Đá quý, Streak và Mascot Thỏ Bảy Màu.

• Sprint 2 (Tuần 4 - 6): Cổng trường IU CMCU, Cố vấn 3TG AI & Mạng xã hội kết bạn — Đột phá với đăng nhập 1-Click cổng đào tạo IU qua Microsoft 365, bóc tách bảng điểm & 6 tuần lịch học, GPA thang 10 & 4, Trợ lý 3TG AI tư vấn Target GPA, Mạng xã hội kết bạn, Chat 1-1 realtime, Shop Avatar động và Dark Mode Midnight Velvet.

• Sprint 3 (Tuần 7 - 8): Tổng kết, Tối ưu hóa hiệu năng mở nhanh 1-2s, Đóng gói Desktop & Nghiệm thu phát hành — Tối ưu ASAR mở tức thì trong 1-2 giây, Single Instance Lock, SQLite offline replica, gỡ sạch tài khoản thử nghiệm / bảo mật, hiệu ứng đánh máy AI Typewriter, phân quyền API nghiêm ngặt chống IDOR, xuất bản bộ cài đặt v9.9.9 và hoàn thiện bộ hồ sơ Word & Slide PowerPoint.

## 2.2. Danh sách 27 Issues quản lý trực tiếp trên GitHub

Toàn bộ 27 Issue của dự án được quản lý trực tiếp tại repository https://github.com/Anniehatani/appstudyAI. Tất cả các Issue đều được đặt tên bằng tiếng Việt tự nhiên, gán Assignee rõ ràng, phân loại Label chi tiết và hoàn thành 100% trong cột Done:

| Mã | Tên công việc (Issue Title) | Sprint | Người phụ trách | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | Lê Văn An – Nhóm trưởng, Fullstack và Tích hợp AI / Cổng trường | All | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #2 | Nguyễn Như Quỳnh – Frontend, Thiết kế giao diện và Mascot Thỏ Bảy Màu | All | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #3 | Nguyễn Tú – Database, Mạng xã hội kết bạn và Kiểm thử QA | All | @tus-sud | Closed (Done) |
| #4 | Sprint 1 – Thiết kế CSDL môn học và câu hỏi trắc nghiệm Cloudflare D1 | Sprint 1 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #5 | Sprint 1 – Xây dựng API lộ trình học tập và nộp bài trắc nghiệm | Sprint 1 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #6 | Sprint 1 – Giao diện lộ trình bài học uốn lượn và màn hình làm bài | Sprint 1 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #7 | Sprint 1 – Hệ thống Trái tim, điểm thưởng XP và Đá quý | Sprint 1 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #8 | Sprint 1 – Chuỗi ngày học liên tục và vật phẩm Đóng băng chuỗi | Sprint 1 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #9 | Sprint 1 – Tích hợp Mascot Thỏ Bảy Màu tương tác động viên học tập | Sprint 1 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #10 | Sprint 1 – Cửa hàng vật phẩm và Bảng xếp hạng tuần | Sprint 1 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #11 | Sprint 1 – Đăng ký, đăng nhập tài khoản và lưu phiên học tập | Sprint 1 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #12 | Sprint 1 – Kiểm thử chức năng và hoàn thiện báo cáo Sprint 1 | Sprint 1 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #13 | Sprint 2 – Đăng nhập 1-Click cổng trường IU qua Microsoft 365 | Sprint 2 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #14 | Sprint 2 – Cào và bóc tách bảng điểm, thời khóa biểu từ cổng IU | Sprint 2 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #15 | Sprint 2 – Tính toán điểm GPA thang 10, thang 4 và lọc môn cải thiện | Sprint 2 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #16 | Sprint 2 – Trợ lý 3TG AI phân tích bảng điểm và lập kế hoạch Target GPA | Sprint 2 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #17 | Sprint 2 – Hệ thống kết bạn và quản lý danh sách bạn học | Sprint 2 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #18 | Sprint 2 – Khung chat trò chuyện 1-1 realtime giữa bạn bè | Sprint 2 | @tus-sud, @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #19 | Sprint 2 – Khung avatar động và hiệu ứng hồ sơ phong cách Discord Nitro | Sprint 2 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #20 | Sprint 2 – Hình nền Profile lưu Cloudflare R2 và chế độ tối Midnight Velvet | Sprint 2 | @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #21 | Sprint 3 – Đóng gói ứng dụng Desktop Electron v9.9.9 và tối ưu mở nhanh 1-2s | Sprint 3 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #22 | Sprint 3 – Tẩy sạch tài khoản thử nghiệm, chuẩn hóa lỗi đăng ký và bảo mật | Sprint 3 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #23 | Sprint 3 – Kiểm thử toàn diện hệ thống (E2E Testing) và rà soát lỗi tồn đọng | Sprint 3 | @tus-sud | Closed (Done) |
| #24 | Sprint 3 – Xuất bản bộ cài đặt Setup và Portable v9.9.9 kiểm tra môi trường sạch | Sprint 3 | @Anniehatani | Closed (Done) |
| #25 | Sprint 3 – Hoàn thiện Slide thuyết trình PowerPoint và Báo cáo tổng kết đồ án Word | Sprint 3 | @nguyennhuuquynhh07-07, @TONE PINK | Closed (Done) |
| #26 | Sprint 3 – Tối ưu giao diện Cố vấn 3TG AI, hiệu ứng gõ chữ và Dark Mode Velvet | Sprint 3 | @Anniehatani, @nguyennhuuquynhh07-07 | Closed (Done) |
| #27 | Sprint 3 – Khung avatar & hình nền mặc định, phân quyền API bảo mật chống vượt quyền | Sprint 3 | @Anniehatani, @tus-sud | Closed (Done) |

# CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

## 3.1. Kiến trúc Serverless Edge Computing kết hợp Desktop Hybrid

Hệ thống 3TG Study áp dụng mô hình kiến trúc lai hiện đại (Hybrid Edge-Desktop Architecture):

• Lớp API Gateway & Edge Computing (Cloudflare Workers): Xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ học tập tại hơn 300 trung tâm dữ liệu toàn cầu của Cloudflare. Thời gian phản hồi API trung bình dưới 35ms.

• Lớp CSDL Phân Tán (Cloudflare D1): Cơ sở dữ liệu quan hệ SQL phân tán trên Edge, lưu trữ thông tin tài khoản, cây bài học, ngân hàng câu hỏi, tiến độ học viên và bảng điểm sinh viên.

• Lớp Lưu Trữ Tệp Lớn (Cloudflare R2 Storage): Lưu trữ và phân phối hình nền độ phân giải cao và các tệp âm thanh hiệu ứng không giới hạn băng thông truyền tải.

• Lớp Client Desktop (Electron 45 & Embedded Engine): Ứng dụng Desktop chạy độc lập trên Windows. Điểm đột phá là ứng dụng tích hợp một Local SQLite Replica đồng bộ hai chiều, giúp người học vẫn làm bài tập trắc nghiệm và ôn luyện bình thường ngay cả khi mất kết nối mạng Internet.

## 3.2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu chuẩn hóa 3NF

CSDL của hệ thống được nhóm thiết kế đạt chuẩn hóa dạng 3 (Third Normal Form - 3NF), loại bỏ hoàn toàn dị thường dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua khóa ngoại (Foreign Keys):

| Bảng | Khóa chính (PK) | Khóa ngoại (FK) | Mục đích lưu trữ & Ý nghĩa nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| accounts | user_id | None | Định danh tài khoản đăng nhập, username, password hash SHA-256 kèm chuỗi Salt. |
| profiles | id | user_id (accounts) | Thông tin cá nhân: Họ tên, tiểu sử, trường học, chuyên ngành, khung avatar, ảnh bìa. |
| user_stats | id | user_id (accounts) | Chỉ số học tập: Tổng XP, chuỗi ngày Streak, số Đá quý tích lũy, số Trái tim hiện có. |
| subjects | id | None | Danh mục 10 môn học CNTT (Toán rời rạc, CSDL, Cấu trúc dữ liệu, Mạng máy tính...). |
| units | id | subject_id (subjects) | Các chương học trong từng môn (106 chương học phân cấp). |
| lessons | id | unit_id (units) | Các bài học uốn lượn (hơn 4.000 bài học với order_index mở khóa tuần tự). |
| questions | id | lesson_id (lessons) | Ngân hàng gần 30.000 câu hỏi trắc nghiệm, 4 đáp án A/B/C/D kèm lời giải chi tiết. |
| user_progress | id | user_id, lesson_id | Tiến độ vượt ải bài học, trạng thái completed và thời gian hoàn thành. |
| shop_items | id | None | Danh mục vật phẩm cửa hàng: Nước hồi tim, Bùa đóng băng, Khung avatar, Hình nền VIP. |
| user_inventory | id | user_id, item_code | Túi đồ cá nhân của người học, quản lý số lượng vật phẩm đã mua bằng Đá quý. |
| friendships | id | user_id, friend_id | Quan hệ bạn bè sinh viên giữa 2 tài khoản, trạng thái accepted. |
| direct_messages | id | sender_id, receiver_id | Tin nhắn trò chuyện 1-1 realtime giữa 2 bạn học, trạng thái đã đọc is_read. |
| user_academic_transcripts | user_id | user_id (accounts) | Bảng điểm cào từ Cổng trường IU: Điểm quá trình, thi, GPA thang 10 & 4, lời khuyên AI. |
| weekly_leaderboards | id | user_id | Bảng xếp hạng thi đua tuần, giải đấu Bronze/Silver/Gold tính theo XP đạt được. |

# CHƯƠNG 4: DANH MỤC 30 TÍNH NĂNG VÀ KỸ THUẬT CỐT LÕI QUA 3 SPRINT

## 4.1. Bảng phân loại 30 tính năng chi tiết của hệ thống

Dưới đây là danh mục tổng hợp toàn bộ 30 tính năng hoàn chỉnh của hệ thống 3TG Study AI, được chia theo 3 nhóm chức năng tương ứng với 3 Sprint:

| Sprint | Mã | Tên tính năng | Mô tả nghiệp vụ & Giá trị thực tiễn mang lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | F01 | CSDL Quan hệ 3NF Cloudflare D1 | Lưu trữ 10 môn CNTT, 106 chương, 4.000 bài học và 30.000 câu hỏi trắc nghiệm tốc độ cao. |
| Sprint 1 | F02 | Lộ trình bài học Duolingo Path | Cây bài học uốn lượn SVG, tính toán trạng thái active/locked dựa trên bài học tiên quyết. |
| Sprint 1 | F03 | Màn hình Trắc nghiệm Tương tác | Làm bài trắc nghiệm 4 lựa chọn, chấm điểm tức thì, giải thích chi tiết đáp án đúng/sai. |
| Sprint 1 | F04 | Âm thanh Phản hồi Web Audio API | Hiệu ứng âm thanh vòm D5/A5 khi trả lời đúng, âm thanh cảnh báo khi chọn sai và fanfare chiến thắng. |
| Sprint 1 | F05 | Hệ thống Trái tim (Hearts Energy) | Giới hạn 5 tim năng lượng, làm sai bị trừ 1 tim, cơ chế hồi tim tự động và nạp đầy bằng đá quý. |
| Sprint 1 | F06 | Điểm thưởng XP & Đá quý (Gems) | Cộng điểm kinh nghiệm XP leo hạng giải đấu và tặng Đá quý tân thủ (50 Gems) + thưởng vượt ải. |
| Sprint 1 | F07 | Chuỗi ngày học liên tục (Streak) | Theo dõi ngày học liên tiếp theo múi giờ Việt Nam GMT+7, nhắc nhở giữ lửa học tập đều đặn. |
| Sprint 1 | F08 | Bùa Đóng băng Chuỗi (Streak Freeze) | Vật phẩm bảo vệ chuỗi ngày Streak khi học viên bận việc đột xuất nghỉ học 1 ngày. |
| Sprint 1 | F09 | Mascot Thỏ Bảy Màu Tương tác | Linh vật Thỏ Bảy Màu biểu cảm động (vui, buồn, suy nghĩ, bất ngờ) cổ vũ học tập tích cực. |
| Sprint 1 | F10 | Cửa hàng Vật phẩm (Shop 4 Tab) | Cho phép mua sắm vật phẩm học tập, gói mascot thỏ chiến thần và trang trí hồ sơ. |
| Sprint 1 | F11 | Bảng xếp hạng Tuần (Leaderboards) | Thi đua điểm XP hàng tuần giữa các học viên, phân chia giải đấu Bronze, Silver, Gold. |
| Sprint 1 | F12 | Xác thực Tài khoản An toàn | Đăng ký, đăng nhập bảo mật qua Cookie Session với thuật toán băm SHA-256 kèm Salt. |
| Sprint 2 | F13 | Đăng nhập 1-Click Cổng trường IU | Popup đăng nhập Microsoft 365 trường cấp, tự động bắt ASP.NET_SessionId không cần copy thủ công. |
| Sprint 2 | F14 | Bóc tách Bảng điểm Tự động | Tự động cào điểm chuyên cần, giữa kỳ, thi hết môn, điểm hệ 10, hệ 4 và điểm chữ từ iu.cmcu.edu.vn. |
| Sprint 2 | F15 | Bóc tách Thời khóa biểu 6 Tuần | Lấy lịch học 2 tuần trước đến 4 tuần tới để tự động nhận diện các môn học viên đang học kỳ này. |
| Sprint 2 | F16 | Thuật toán GPA Thang 10 & Thang 4 | Tính toán điểm trung bình tích lũy chuẩn quy chế tín chỉ đại học (28 tín chỉ đạt GPA 2.73/6.99). |
| Sprint 2 | F17 | Bộ lọc Môn cần Cải thiện Điểm | Tự động phát hiện các môn điểm C, D, F và các môn học lại để học viên lên kế hoạch gỡ điểm. |
| Sprint 2 | F18 | Trợ lý 3TG AI Phân tích Bảng điểm | AI phân tích điểm mạnh, điểm yếu và chỉ ra 'hòn đá tảng' kéo tụt GPA của học viên. |
| Sprint 2 | F19 | Lập kế hoạch Mục tiêu Target GPA | Tính toán số tín chỉ và điểm số cần đạt trong kỳ tới để nâng GPA lên 3.2, 3.6 hoặc 4.0. |
| Sprint 2 | F20 | Mạng xã hội Kết bạn Sinh viên | Tìm kiếm bạn học theo MSSV/tên/lớp, gửi lời mời kết bạn, quản lý danh sách bạn thân. |
| Sprint 2 | F21 | Trang cá nhân Học viên (Public Profile) | Xem hồ sơ bạn học: Cấp độ, tổng điểm XP, chuỗi ngày Streak, tủ huy hiệu và avatar. |
| Sprint 2 | F22 | Khung Chat Trò chuyện 1-1 Realtime | Nhắn tin trao đổi bài tập trực tiếp giữa bạn bè sinh viên, hiển thị trạng thái đã xem. |
| Sprint 2 | F23 | Kho Khung Avatar Động VIP | Trang trí avatar viền Neon, Sakura rơi, Mecha, Hello Kitty phong cách Discord Nitro. |
| Sprint 2 | F24 | Kho 14 Hình nền Profile Cloudflare R2 | Ảnh bìa anime/aesthetic chất lượng cao tải tốc độ cao từ CDN Cloudflare R2. |
| Sprint 2 | F25 | Chế độ tối Midnight Velvet Dark Mode | Giao diện đêm nhung huyền bí #141724, dịu mắt, độ tương phản cao, bảo vệ thị lực. |
| Sprint 3 | F26 | Tối ưu hóa Khởi động Nhanh 1-2 Giây | Đóng gói ASAR nhị phân loại bỏ quét nghẽn I/O của Windows Defender, mở app tức thì. |
| Sprint 3 | F27 | Khóa đơn phiên Single Instance Lock | Ngăn người dùng mở trùng nhiều cửa sổ gây đơ máy và xung đột cổng kết nối 8787. |
| Sprint 3 | F28 | Cố vấn 3TG AI Hiệu ứng Đánh máy | Hiệu ứng gõ chữ Typewriter streaming từng từ mượt mà kèm con trỏ nhấp nháy trực quan. |
| Sprint 3 | F29 | Tùy chọn Khung/Nền Mặc định & Gỡ Nitro | Cho phép chọn lại Khung viền và Hình nền gốc ban đầu; tinh gọn trang cá nhân học thuật. |
| Sprint 3 | F30 | Phân quyền API Bảo mật Tuyệt đối | Chặn đứng lỗ hổng IDOR trên /api/academic/import-data, 100% Parameterized queries. |

# CHƯƠNG 5: TỐI ƯU HÓA HIỆU NĂNG, BẢO MẬT VÀ KIỂM THỬ CHẤT LƯỢNG

## 5.1. Kỹ thuật tối ưu hóa khởi động Desktop mở nhanh trong 1 - 2 giây

Trong quá trình thử nghiệm ban đầu, ứng dụng Desktop khi chưa tối ưu mất từ 10 - 20 giây để khởi động trên Windows 11. Nguyên nhân xuất phát từ việc tính năng quét bảo mật thời gian thực của Windows Defender tiến hành kiểm tra hàng ngàn tệp tin JavaScript/CSS rời rạc trong thư mục ứng dụng. Nhóm TONE PINK đã giải quyết triệt để vấn đề này trong Sprint 3 bằng 3 giải pháp công nghệ then chốt:

1. Kích hoạt nén ASAR (asar: true): Đóng gói toàn bộ mã nguồn, asset và thư viện thành một file nhị phân duy nhất app.asar. Quá trình quét của hệ điều hành giảm từ hơn 8.000 lần kiểm tra tệp xuống còn đúng 1 lần đọc file duy nhất.

2. Thiết lập ngoại lệ asarUnpack chính xác: Chỉ trích xuất riêng tệp cơ sở dữ liệu build/local_replica.sqlite, icon ứng dụng và engine worker. Việc này vừa đảm bảo tốc độ I/O nhanh, vừa giúp CSDL SQLite native C++ truy cập mượt mà.

3. Hiển thị cửa sổ tức thì (Instant Ready Fallback): Lập trình sự kiện ready-to-show kết hợp bộ đếm an toàn 800ms hiển thị ngay cửa sổ chính, giảm thời gian người dùng phải chờ đợi xuống chỉ còn 1 - 2 giây.

## 5.2. An toàn thông tin và kiểm soát phân quyền (Highest Security)

Nhóm TONE PINK đặc biệt chú trọng yếu tố bảo mật trong Sprint 3 nhằm bảo vệ dữ liệu học vụ cá nhân của sinh viên:

• Triệt tiêu lỗ hổng leo quyền IDOR: Endpoint /api/academic/import-data đã được bổ sung hàm kiểm tra xác thực requireUser(request, env). Mọi yêu cầu chưa đăng nhập hoặc cố tình giả mạo tài khoản khác đều bị máy chủ từ chối với mã lỗi 401 Unauthorized.

• Chống tấn công SQL Injection: 100% câu truy vấn trên cả Cloudflare D1 và Local SQLite đều sử dụng parameterized queries với phương thức .bind(...), ngăn ngừa tuyệt đối việc chèn mã SQL độc hại.

• Cơ chế Token phiên làm việc an toàn: Cookie phiên sử dụng cờ HttpOnly, SameSite=Lax và mã hóa mật khẩu một chiều SHA-256 kết hợp chuỗi Salt bí mật.

## 5.3. Kết quả kiểm thử toàn diện E2E Testing

Nhóm đã xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tích hợp toàn diện (End-to-End Testing) trên cả môi trường máy phát triển và môi trường máy tính sạch (Clean Environment):

| Mã TC | Hạng mục kiểm thử | Điều kiện & Dữ liệu thử nghiệm | Kết quả thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Đăng ký & Đăng nhập | Nhập username/password mới; thử đăng ký trùng tên | Báo lỗi trùng tên rõ ràng; đăng nhập thành công lưu Cookie | PASS |
| TC02 | Lộ trình & Trắc nghiệm | Học bài tuần tự, làm bài đúng/sai, trừ tim, cộng XP | Âm thanh chuẩn, mở khóa bài kế tiếp, cộng đá quý chính xác | PASS |
| TC03 | Đăng nhập Cổng IU 1-Click | Nhập tài khoản Microsoft 365 trường cấp | Popup tự đóng, bóc tách chuẩn 28 tín chỉ, GPA 2.73/6.99 | PASS |
| TC04 | Cố vấn 3TG AI & Typewriter | Chọn môn học và mục tiêu GPA 4.0, bấm lên phương pháp | Không bị tự gửi; AI trả lời hiệu ứng đánh máy mượt mà | PASS |
| TC05 | Chế độ tối & Chống Double Click | Nhấp chuột liên tiếp vào nút Đổi sang Chế độ tối | Giao diện chuyển mượt mà, không bị toggle 2 lần, chữ sắc nét | PASS |
| TC06 | Khung & Hình nền mặc định | Trang bị khung/nền VIP sau đó chọn Mặc định | Tháo bỏ hiệu ứng thành công, khôi phục giao diện gốc | PASS |
| TC07 | Đóng gói & Khởi động nhanh | Chạy file Setup 9.9.9.exe và Portable trên máy tính sạch | Cài đặt mượt mà, mở app tức thì trong 1.5 giây, icon chuẩn | PASS |

# CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT DỰ ÁN VÀ ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

## 6.1. Đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu

Trải qua 3 Sprint làm việc tập trung và nghiêm túc, nhóm TONE PINK đã hoàn thành 100% các mục tiêu đề ra ban đầu, thậm chí vượt mức kỳ vọng ở các tính năng nâng cao như Cổng trường IU CMCU 1-Click và Đóng gói Desktop mở nhanh 1-2 giây:

| Giai đoạn Sprint | Số Issues | Trọng tâm kỹ thuật | Mức độ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Tuần 1 - 3) | 9 Issues | Nền tảng CSDL 3NF, Duolingo Path, Gamification Core, Hearts, XP, Mascot Thỏ | 100% — ĐẠT XUẤT SẮC |
| Sprint 2 (Tuần 4 - 6) | 8 Issues | Cổng trường IU CMCU SSO 1-Click, Trợ lý 3TG AI, Mạng xã hội & Chat 1-1, Dark Mode | 100% — ĐẠT XUẤT SẮC |
| Sprint 3 (Tuần 7 - 8) | 7 Issues | Tối ưu ASAR mở 1-2s, AI Typewriter, Khung/Nền mặc định, Bảo mật API, Đóng gói v9.9.9 | 100% — ĐẠT XUẤT SẮC |

## 6.2. Sản phẩm bàn giao chính thức cho Giảng viên

1. Bộ cài đặt Windows chính thức: dist-electron/3TG Học Vui Mỗi Ngày Setup 9.9.9.exe (~111.6 MB) kèm bản Portable.

2. Kho mã nguồn hoàn chỉnh: Repository GitHub công khai tại https://github.com/Anniehatani/appstudyAI.

3. Hồ sơ báo cáo đồ án: File Báo cáo tổng kết đồ án Word (.docx) và Slide thuyết trình PowerPoint (.pptx) TONE PINK.

## 6.3. Hướng phát triển trong tương lai

• Mở rộng hỗ trợ đồng bộ thêm các hệ thống đào tạo của các trường đại học khác trên toàn quốc.

• Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (React Native / Flutter) đồng bộ dữ liệu thời gian thực với bản Desktop.

• Tích hợp tính năng phòng học nhóm ảo (Study Room) với âm thanh Lo-Fi thư giãn hỗ trợ phương pháp Pomodoro.